AgriShield Agent

农业保险灾后查勘与定损辅助系统

MVP 精细化实施规格书（Agent 受控版）

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 作为项目立项、产品设计、Agent 约束、开发执行和试点验收的统一基线文件。 |
| 适用对象 | 业务负责人、产品经理、后端/前端/算法工程师、测试人员、试点运营人员。 |
| 控制目标 | 把 Agent 限定为受控调度器，减少自由发挥，确保业务流程、数值结果和输出格式可追溯。 |
| MVP 主线 | 只聚焦灾后查勘与定损辅助，不承诺自动赔付、承保定价和全灾种全流程覆盖。 |

# 一、文档目标与控制原则

本规格书不是宣传材料，而是执行控制文件。项目后续无论由人工团队实现，还是由代码 Agent 协助实现，都必须以本文件作为边界定义、接口依据和验收基线。

控制原则的核心是：业务边界先定死，工具接口先定死，Agent 能做什么和不能做什么先定死，所有自动化结果必须落到“可复核的计算结果 + 可解释的业务规则 + 人工审核签字”三层闭环。

先固定主场景：灾后查勘与定损辅助。

先固定主流程：报案、资料校验、识别、核验、规则判断、报告、审核、归档。

先固定主工具：空间计算、影像识别、规则引擎、报告引擎，不允许 Agent 自创工具链。

先固定输出格式：结构化 JSON、标准化表单、固定模板报告。

# 二、项目定位、范围与非目标

项目定位：建设一个面向农业保险理赔场景的灾后查勘与定损辅助系统，为查勘员和审核人员提供案件管理、影像分析、空间核验、规则判断、报告生成和审计留痕能力。

| 类别 | 纳入范围 | 明确排除 |
| --- | --- | --- |
| 业务范围 | 报案后的查勘与定损辅助 | 承保前动态定价、自动赔付、资金清算 |
| 灾种范围 | 优先支持洪涝，可预留倒伏扩展位 | 同时覆盖所有灾种 |
| 终端范围 | Web 管理端为主 | 首期就上线移动端 App、监管大屏 |
| 智能化范围 | Agent 做受控调度和文案整理 | Agent 自主决策面积、金额、赔付结论 |
| 区域范围 | 1 至 2 个试点区域 | 全国统一铺开 |

MVP 的成功标准不是“概念完整”，而是“真实案件链路可跑通”。

凡是不能在 2 至 3 个月内形成稳定试点结果的能力，都不应进入首期强承诺。

# 三、角色分工与责任边界

| 角色 | 核心职责 | 不可替代的责任 |
| --- | --- | --- |
| 查勘员 | 提交案件基础资料、上传现场影像、补充查勘说明 | 保证现场资料真实性 |
| 理赔审核人员 | 复核识别结果、确认定损建议、签署审核结论 | 对最终业务结论负责 |
| 系统后端 | 流程编排、权限控制、日志记录、接口管理 | 保证流程可控和数据一致性 |
| 算法服务 | 输出识别结果和空间计算结果 | 保证模型版本、参数和结果可追溯 |
| Agent | 解析任务、补齐缺失项提示、调用已注册工具、组装报告草稿 | 不得越权计算和决策 |

# 四、端到端业务流程与阶段关卡

首期系统必须按照固定状态机运行，不允许 Agent 任意跳步。建议案件生命周期定义为：`INIT -> MATERIAL_CHECK -> PREPROCESS_READY -> SCREENING_DONE -> UAV_DONE(optional) -> COMPLIANCE_DONE -> RULE_DONE -> REPORT_DRAFTED -> HUMAN_REVIEW -> ARCHIVED`。

| 阶段 | 输入 | 系统动作 | 人工关卡 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 报案建案 | 保单号、地块、灾害时间、作物类型 | 创建案件、分配案件编号 | 人工确认基础案件信息 | 案件主键建立，状态进入 MATERIAL_CHECK |
| 2. 资料完整性校验 | 边界文件、现场照片、无人机影像（可选） | 检查必填字段和文件可读性 | 人工补传缺失材料 | 必填字段齐全，影像可读取 |
| 3. 数据预处理 | 边界、影像、时空范围 | 统一坐标、去重、裁剪、生成索引 | 异常文件人工确认 | 进入 PREPROCESS_READY |
| 4. 卫星初筛 | 试点区域遥感数据 | 生成疑似受灾范围和异常区域 | 人工决定是否进入精查 | 完成 SCREENING_DONE |
| 5. 无人机精查 | DOM 影像、查勘备注 | 提取细粒度受灾区域或实际种植边界 | 人工确认影像质量 | 完成 UAV_DONE 或跳过 |
| 6. 合规面积核验 | 受灾区域、多边形红线 | 做求交、剔除越界、计算面积和比例 | 无 | COMPLIANCE_DONE 且结果入库 |
| 7. 规则判断 | 面积比例、灾种、地块属性 | 输出建议等级和复核提示 | 高风险案件必须复核 | RULE_DONE |
| 8. 报告生成 | 案件信息、证据、规则结果 | 生成标准化报告草稿 | 人工审阅报告 | REPORT_DRAFTED |
| 9. 人工审核 | 报告草稿、原始证据 | 留痕记录审核动作 | 审核人签字或驳回 | 通过后 ARCHIVED |

# 五、功能模块详细规格

| 模块 | 关键输入 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. 保单与地块管理 | 保单号、农户、作物、保额、承保边界 | 支持导入/编辑/锁定承保红线；记录地块版本号；禁止无审批修改历史边界。 |
| 2. 案件管理 | 案件号、报案时间、灾害类型、状态、责任人 | 支持建案、转派、退回、关闭；状态机不可跳级。 |
| 3. 资料采集 | 边界文件、遥感结果、无人机影像、照片、备注 | 对文件格式、时间、空间范围进行校验；不合格资料必须阻断后续步骤。 |
| 4. 遥感初筛 | 区域、时间窗、灾种 | 输出疑似受灾多边形、初筛置信度、参考底图；结果只作为辅助，不直接定损。 |
| 5. 无人机精查 | DOM 影像、查勘说明 | 提取精细受灾范围、实际种植边界、可疑区域标注；无法识别时必须回退人工判读。 |
| 6. 合规核验 | 识别结果、承保红线 | 求交、面积统计、越界剔除、面积口径统一；这是首期最关键的可信计算模块。 |
| 7. 规则引擎 | 受损比例、灾种、作物、金额阈值 | 输出建议等级、是否升级人工复核、报告提示语；规则应配置化。 |
| 8. 报告引擎 | 案件基础信息、地图、图像、规则结果 | 输出固定模板 Word/PDF 报告，字段来源必须可追踪到数据表或工具结果。 |
| 9. 审计与归档 | 操作日志、模型版本、审批记录 | 支持审计查询、案件回放、版本追踪；任何自动结果都必须留下来源。 |

# 六、Agent 受控设计

Agent 在本项目中的唯一合理定位，是“受控调度器 + 交互整理器”，而不是“自由决策者”。它负责理解用户请求、补齐缺失信息提示、调用白名单工具、汇编结果草稿，但不得直接生成关键业务数值。

| 控制项 | 必须执行 | 严格禁止 |
| --- | --- | --- |
| 工具使用 | 仅能调用注册工具，并按 JSON 参数契约传参 | 调用未注册工具、拼接隐式命令、自由联网求值 |
| 数值处理 | 原样引用工具返回值并标注来源 | 自行估算面积、金额、比例、等级 |
| 流程控制 | 按状态机推进，缺资料时阻断并追问 | 跳过 MATERIAL_CHECK 或 HUMAN_REVIEW |
| 文案生成 | 把结构化结果整理成报告草稿 | 擅自改写关键数值、弱化风险提示 |
| 异常处理 | 工具失败时返回标准错误码并请求人工处理 | 连续盲重试、替代计算、绕开失败节点 |

Agent 每次输出都必须包含当前案件状态、缺失字段列表、下一步动作、调用工具名、工具参数摘要。

当保单号、承保边界、灾害时间、作物类型中任一关键字段缺失时，Agent 只能追问，不能下钻调用识别工具。

Agent 的所有 tool call 必须写入审计日志，记录 prompt 版本、参数、返回值摘要和耗时。

# 七、Agent Prompt 与响应契约

建议将 Agent 的系统提示词固定为规则文档，而不是自然语言散写。系统提示词至少应包含角色定义、允许动作、禁止动作、状态机约束、工具白名单和响应 JSON 模式。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| case_id | string | 案件唯一标识 |
| state | enum | 当前状态，必须属于已定义状态机 |
| missing_fields | array | 仍缺失的关键字段 |
| next_action | enum | ASK_USER / CALL_TOOL / WAIT_REVIEW / GENERATE_REPORT |
| tool_name | string¦null | 当 next_action 为 CALL_TOOL 时必填 |
| tool_args | object¦null | 工具参数对象，必须符合固定 schema |
| notes | string | 给人工或系统的简短说明，不得包含自由估算 |

响应必须优先结构化，禁止先写大段自由文本再夹带指令。

报告草稿中的数值字段必须带来源标签，例如“受灾面积来源：compliance_result.valid_damage_area_mu”。

# 八、核心工具与接口契约

| 接口/工具 | 输入 | 输出 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| create_claim() | 保单号、报案时间、灾种、地块编号 | claim_id、state | 缺少保单号时不得建案 |
| validate_materials() | claim_id、文件清单 | missing_fields、file_errors | 返回缺失项而不是自动忽略 |
| run_satellite_screening() | claim_id、time_window、plot_geom | suspected_damage_geom、confidence | 输出只作初筛参考 |
| run_uav_analysis() | claim_id、dom_asset_id | damage_mask、planting_boundary、quality_flag | quality_flag 异常时不得进入核验 |
| run_compliance_calc() | claim_id、damage_geom、insured_geom | valid_damage_area、damage_ratio、clip_log | 必须输出剔除日志 |
| run_rule_engine() | claim_id、damage_ratio、crop_type、threshold_set | risk_level、review_required、rule_trace | 规则版本号必须回写 |
| generate_report() | claim_id、sections、assets | report_docx_url、report_pdf_url | 报告模板必须固定版本 |

# 九、数据模型最小集合

为了控制实现复杂度，首期只定义最小必要数据模型，不做过度泛化。以下字段为建议的最小集合，后续可在不破坏兼容性的前提下扩展。

## 1. claim_case

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| claim_id | string | 是 | 案件主键 |
| policy_id | string | 是 | 关联保单 |
| disaster_type | enum | 是 | 首期至少支持 flood |
| loss_date | date | 是 | 灾害发生日期 |
| state | enum | 是 | 状态机字段 |
| assignee | string | 否 | 当前处理人 |

## 2. insured_plot

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| plot_id | string | 是 | 地块主键 |
| policy_id | string | 是 | 所属保单 |
| crop_type | string | 是 | 作物类型 |
| insured_area_mu | number | 是 | 投保面积 |
| insured_geom | geometry | 是 | 承保红线 |
| geom_version | string | 是 | 边界版本 |

## 3. asset_file

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| asset_id | string | 是 | 文件主键 |
| claim_id | string | 是 | 所属案件 |
| asset_type | enum | 是 | photo/dom/satellite/result |
| storage_url | string | 是 | 对象存储地址 |
| capture_time | datetime | 否 | 采集时间 |
| quality_flag | enum | 否 | 质量结果 |

## 4. analysis_result

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| result_id | string | 是 | 结果主键 |
| claim_id | string | 是 | 所属案件 |
| result_type | enum | 是 | screening/uav/compliance/rule |
| result_json | json | 是 | 结构化结果体 |
| model_or_rule_version | string | 是 | 版本号 |
| created_at | datetime | 是 | 生成时间 |

## 5. audit_log

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| log_id | string | 是 | 日志主键 |
| claim_id | string | 是 | 案件号 |
| actor_type | enum | 是 | human/system/agent |
| action_name | string | 是 | 动作名 |
| payload_summary | string | 否 | 摘要 |
| created_at | datetime | 是 | 操作时间 |

# 十、规则引擎与审核升级规则

规则引擎必须与模型识别解耦。模型只输出几何或分类结果，规则引擎依据业务配置表输出建议等级和人工复核要求。这样可以避免把业务政策写死在模型里。

| 规则项 | 建议口径 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 受损面积比例 | valid_damage_area / insured_area | 比例口径统一，禁止 Agent 自己换算 |
| 高风险触发 | 受损比例高于阈值或预估金额高于阈值 | 必须升级人工复核 |
| 材料异常触发 | 影像缺失、质量差、边界冲突 | 不得自动出具通过结论 |
| 规则版本管理 | 每次执行记录 rule_version | 报告中必须展示版本号 |
| 人工改判 | 允许审核人改判并写明原因 | 改判必须留痕且不可覆盖原结果 |

# 十一、前后端与交互要求

| 界面 | 必须具备 | 不做或延后 |
| --- | --- | --- |
| 案件列表页 | 按状态筛选、按区域筛选、按责任人筛选 | 复杂 BI 看板 |
| 案件详情页 | 基础信息、地块地图、文件区、分析结果区、报告区、日志区 | 多主题定制 |
| 审核页 | 通过、驳回、改判、备注、签字留痕 | 自动电子签章集成 |
| 地图页 | 承保红线、识别范围、求交结果叠加展示 | 三维地图和实时流媒体 |

# 十二、研发阶段划分与交付清单

| 阶段 | 周期 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0：需求冻结 | 1-2 周 | 确认试点区域、灾种、字段、状态机、报告模板 | 需求规格书、字段字典、流程图 |
| 阶段 1：底座建设 | 2-3 周 | 完成案件、保单、地块、文件、日志模型 | 数据库脚本、基础 API、对象存储方案 |
| 阶段 2：核心链路 | 3-4 周 | 完成初筛、核验、规则、报告主链路 | 可跑通的 MVP 服务 |
| 阶段 3：Agent 接入 | 1-2 周 | 接入受控调度 Agent，打通结构化响应 | Prompt 版本、工具注册表、日志追踪 |
| 阶段 4：试点与修正 | 2-4 周 | 真实案件试点、回收问题、收敛规则 | 试点报告、问题清单、二期建议 |

# 十三、验收标准

| 验收维度 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 功能验收 | 从建案到归档的主流程可在测试环境完整跑通 |
| 数据验收 | 关键字段齐全，缺失字段能被系统拦截而不是静默通过 |
| 空间验收 | 承保边界外区域可被稳定剔除，面积计算口径一致 |
| 规则验收 | 同一案件重复执行规则引擎结果一致，规则版本可追溯 |
| Agent 验收 | Agent 不出现越权计算、跳步调用、绕开审核的行为 |
| 报告验收 | 报告字段完整、格式统一、关键数值可追溯到原始结果 |
| 审计验收 | 关键操作均有日志，支持按案件回放执行过程 |

建议额外准备 10 至 20 个金标测试案件，用于验证 Agent 是否严格服从流程和字段约束。

每次 Prompt、规则或模型变更后，必须跑回归案例集，不能直接上线。

# 十四、项目风险与缓解措施

| 风险 | 表现 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 地块底图质量差 | 红线错误导致核验结果失真 | 先做边界清洗和版本管理 |
| 影像质量不稳定 | 无人机模糊或时效不足 | 增加 quality_flag 和人工回退策略 |
| Agent 自由发挥 | 越权推断、篡改数值、跳步 | 白名单工具 + 状态机 + JSON 契约 + 强审计 |
| 规则频繁变动 | 业务口径不一致 | 把阈值和规则版本配置化 |
| 试点样本不足 | 模型效果无法稳评估 | 先收集样本和人工判读基线 |

# 十五、对实际开发的控制建议

如果项目要由 Agent 深度参与实现，建议把控制再前置到工程治理层，而不是只依赖一段 Prompt。

建立工具注册表。每个工具必须有唯一名字、输入 schema、输出 schema、错误码定义。

建立流程配置表。案件状态机、允许迁移路径、人工审批点不能只写在 prompt 里。

建立规则配置库。面积阈值、升级条件、文案模板、报告模板全部版本化。

建立回归案例集。每次 Agent prompt 或工具逻辑变更都跑固定案例。

建立审计面板。任何一次 Agent 调用都能追溯到参数、工具、结果和人工确认动作。

# 十六、结论

本项目要想真正受控，关键不是把 Agent 写得更“聪明”，而是把 Agent 放在更“窄”的轨道里运行。只要把业务范围、状态机、工具契约、规则口径和人工审核点先固定住，Agent 就只能在你允许的范围内工作。

因此，建议以本规格书为首期唯一基线文件推进开发：先做受控 MVP，再逐步扩展智能化深度，而不是一开始就追求复杂的自主 Agent。